城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程

- 监 理 招 标 文 件

招标单位：温岭市城南镇营田村股份经济合作社

联 系 人：邵先生      联系电话：13357633133
代理机构：温岭市立诚工程管理有限公司

联 系 人：马小伟      联系电话：13058699503

- 二○二四年十二月

- 前   附   表

| 序号 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理 建设地点：温岭市城南镇营田村 工程施工合同价：5129490元 监理费率：按项目结算价的1.6%。 招标方式：公开招标 质量标准：合格 |
| ２ |  | 委托监理的范围：城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程施工全过程及保修阶段的监理。 |  |
| ３ |  | 建设资金来源：市财政 |  |
| ４ |  | 投标人资质等级要求：须具备监理综合资质或房屋建筑工程专业监理资质丙级及以上。 |  |
| ５ |  | 项目总监资格等级要求：须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。 专业监理人员要求：房屋建筑工程专业监理人员2人（至少1人是监理工程师，其余人员需具有监理员及以上岗位证书），安装专业监理人员1人（需具有监理员及以上岗位证书）。 |  |
| ６ |  | 监理费率下浮率范围：-8.00%～-13.00%（含-8.00%、-13.00%） |  |
| ７ |  | 投标保证金数额为：壹仟陆佰元整； 投标保证金的形式：电汇或转账 1、采用电汇或转账形式： 开户行：温岭农村商业银行城南支行 户名：温岭市城南镇人民政府财政所 账号：201000025519983 投标保证金到账截止时间：2024年12月17日下午16:00 时整 请在用途栏中注明“营田村基地建设工程监理”且投标保证金必须从投标人基本账户汇出（或转出）。 |  |
| ８ |  | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份；投标保证金壹份 |  |
| ９ |  | 投标文件递交至：温岭市城南镇人民政府小会堂 |  |
| 10 |  | 投标文件递交截止时间：2024年12月 18日下午14:00整 |  |
| 11 | 开标时间：2024年12月18日下午14:00整 地点：温岭市城南镇人民政府小会堂 |  |  |
| 12 | 评标办法：详见投标须知（七）评标 |  |  |
| 13 | 合同履约保证金数额为：签约监理酬金的2% |  |  |

第一章    投标须知

一、总  则

(一)编制依据

《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《浙江省建设工程监理管理条例》等有关法律法规。

(二)工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述

2、工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。

3、本工程的监理期限为本监理合同生效之日起至施工合同约定工程竣工日止(施工开工顺延监理期限相应顺延)。

4、按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。

(三)招标范围

本工程为城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程施工全过程及保修阶段的监理。

(四)投标资格

1投标人要求：须具备监理综合资质或房屋建筑工程专业监理资质丙级及以上。

2拟派的总监要求：须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。

3专业监理人员要求：房屋建筑工程专业监理人员2人（至少1人是监理工程师，其余人员需具有监理员及以上岗位证书），安装专业监理人员1人（需具有监理员及以上岗位证书）。

4投标人总监必须和报名所提供的总监相一致，擅自变更将取消投标资格。

5投标人提供的资料文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。

(五)投标费用

1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

(一)招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、投标承诺书、辅助资料表等。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

三、投标报价

(一)投标报价

1、本工程监理服务费按照监理范围内的实际工程结算价乘以中标时承诺的费率计取。

2、 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括人工、办公、交通、仪器、设施、单位管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所以风险、责任等各项全部费用。投标人应在前附表第6项规定的范围内报价，投标报价超出上述规定的报价范围的，该投标作无效标处理。

3、本工程保修阶段的监理服务收费不再另行计取，各投标人在报价中综合考虑。

四、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

1.本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2.商务标由投标承诺书（附件一）、投标报价计算书（附件二）两部分组成。

3.附件资料由下列内容组成：投标授权委托书（附件三）、投标保证金退款账户信息（附件四）、身份证原件两部分组成。

4.投标保证金

4.1投标保证金形式：转账或电汇

4.2投标人应按前附表规定数额的投标保证金，在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

4.3 投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4.4未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

4.5中标人的投标保证金待提交履约保证金后退还。

4.6如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

4.6.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

4.6.2中标人未能在规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

4.6.3投标人在投标至合同签订期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假、漏报、瞒报、虚报项目总监在监工程情况等违法违规行为的。

(二) 投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

3、全套投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应在修改处由法定代表人（或委托代理人）盖章确认。

五、投标文件的递交

(一)投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件中的“商务标”单独密封，投标文件密封袋面上应正确标明“商务标”、“工程名称”和“投标人名称”。

2、密封袋的封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

3、未按规定密封与标志的投标文件，招标人不予受理。

(二)投标文件递交截止时间

1、投标人必须按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止时间。上述情况下，招标人与投标人以前在投标文件递交截止时间的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件递交截止时间。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

六、开   标

(一)开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人（或委托代理人）必须按时参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件。参加开标的投标人法定代表人（或委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）参加开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

2、开标会议由招标人组织，开标过程采用钉钉直播。

3、开标程序

3.1本工程先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。

3.2招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标下浮率、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

4、按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

5、招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

6、招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

七、评  标

1、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规、规章及相关文件，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

2、评标委员会的组成

2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

3、评标程序

3.1 评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。

3.2 商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。

4、评标标准及办法

4.1 投标保证金审查

投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的，按无效标处理。

4.2附件资料审查

附件资料有下列情形的，其投标作无效标处理，不再进入商务标评审：

4.2.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

4.3商务标评审

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作无效标处理：

4.3.1商务标未按投标须知前附表要求提供的；

4.3.2投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

4.3.3商务标中投标承诺书、、投标报价计算书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章(或签字)；投标承诺书、投标报价计算书修改处未加盖投标人的公章或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章的；

4.2.4投标人承诺的投标下浮率未填写或超出前附表中第6项规定的监理费率下浮率范围的；

4.3.5商务标附有招标人不能接受的条件；

4.3.6投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

5 、评标办法：

5.1如经上述评审后有效投标报价小于3家的，经评标委员会商定，确实具有竞争性，招标继续有效。

5.2评标基准

基准标底下浮率：在-8.00 %～-13.00%内（每球相隔0.5%）由招标人代表以随机不重复抽取（5—7次）下浮数的平均下浮数（保留小数点后两位，若有第三位，四舍五入）。（抽取次数现场抽签确定）。

中标候选人的确定：

第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的上接近作为第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。最终按照投标人下浮数下接近、等于、上接近基准标底下浮数的先后顺序确定第一、第二中标候选人。如遇下浮率相同则由招标人抽签（按报名的先后顺序对投标人进行编号1、2、3……）确定第一、第二中标候选人。招标人公开随机抽取其中二个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

6 、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

7 、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

八、授予合同及其它

(一)、中标通知书

1. 招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

2. 中标通知书将成为合同的组成部分。

(二)、合同签订

1、招标人和中标人将根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，按中标通知书约定的时间、地点，准时到场签约。

2、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外，还应赔偿由此造成中标人的相关损失。

3、中标人拒绝在规定的时间内签订合同，取消其中标资格，其投标保证金不予返还，且赔偿由此造成的招标人的相关损失。

第二章  建设工程委托监理合同

第一部分　协议书

委托人（全称）：温岭市城南镇营田村股份经济合作社

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理。

2. 工程地点：温岭市城南镇营田村。

- 3. 工程规模：本工程为城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程，包含游客接待中心、餐厅及服务用房的土建、安装及室外附属工程。

4. 监理范围：城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程施工全过程及保修阶段的监理。

5. 工程施工合同价：5129490元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

签约酬金：                  元整（小写：¥            ）。

本工程监理酬金按照监理范围内的实际工程结算价乘以费率(       %)计取。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

- 六、期限

1. 监理期限：本工程的监理期限为本监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合格止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自监理范围内所有工程竣工验收合格开始至保修期结束止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份，其他分送相关部门备案。

委托人：  （盖章）                     监理人：   （盖章）

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                 的代理人：（签字或盖章）

第二部分 通用条件(略）

使用《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）中的通用条件。

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）招标文件；（6）投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：委托人提供的施工图纸所包含的所有工程的监理及2.1.2约定的监理工作内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：配合项目前期准备工作、配合结算审核及保修阶段的监理，但不计入监理服务期。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《浙江省建设工程监理管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）《施工旁站监理管理办法》等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

2.2.2 相关服务依据包括：  设计合同、施工合同等 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理机构组成要求：1、总监理工程师：1人（房屋建筑工程专业），已取得《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 的监理工程师。2、主导专业监理工程师（总监不得兼任）：至少 1人（房屋建筑工程专业），要求为已取得监理工程师证书及以上资格。3、主导专业监理员基本要求：至少1人（房屋建筑工程专业），持有监理员岗位证书及以上资格。4、配套专业监理员基本要求：至少1人（安装专业），持有监理员岗位证书及以上资格。

| 监理机构组成要求符合《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）相关要求。 职务 | 姓名 | 证书号码 | 身份证号 | 须提供的证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师（房屋建筑工程专业） |  |  |  | 《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 |
| 主导专业监理工程师（房屋建筑工程专业） |  |  |  | 监理工程师证书及以上资格 |
| 监理员（房屋建筑工程专业） |  |  |  | 监理员证书及以上资格 |
| 监理员（安装专业） |  |  |  | 监理员证书及以上资格 |

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

（1）除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，总监理工程师不得更换。符合规定确需更换的，应征得委托人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

（2）除总监理工程师外其他监理人员在竣工验收前不得更换，有特殊情况确需更换的，需经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权；（2）与施工有关的协作单位的组织协调权；（3）对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检查、检验权；（4）对工程施工进度的检查监督权；（5）在保修期内对承包人的维修具有督促权；（6）对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；（7）在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权；（8）对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权；（9）对承包人不称职人员的调换建议权；（10）对工程开工通知、停工通知、复工通知的发布权。以上（6）、（7）、（8）、（9）、（10）的最终确认权与签证权须经委托人同意。

- 在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：（1）监理人要求承包人调换项目总监的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7天向承包人发出调换项目总监通知。（2）监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天通知委托人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》；（2）监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； （3）监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：以书面形式告知，并在施工现场交接。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                  。

3.6 答复

委托人同意在14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

（1）赔偿金＝直接经济损失×监理费率（       %）

（2）监理人员到位率、出勤率：总监理工程师月到位率应达到80%以上，其它监理人员的月出勤率（月出勤率均按日历天计）应达到90%以上，否则应支付违约金:其中总监10000元/月、监理工程师5000元/月、其它监理人员分别3000元/月，如达不到70%，则分别加倍支付，按月考核计取，并在支付当期监理酬金时扣除。如监理人员工作不称职，委托人有权要求更换相应的监理人员（且资格条件不得低于原人员），对严重违约或监理人员到位率、出勤率达不到50%的监理人，委托人有权终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的损失由监理人负责赔偿。

（3）监理人必须对本工程的现场工程量签证单、联系单及竣工图进行严格把关，如发现签证与实际情况不符，则每发现一次对监理人处以监理签约酬金2%的违约金，并在支付当期监理酬金时扣除。

（4）监理人不得更换监理人员，若确需更换必须取得委托人书面同意且承担5000 元/人·次的违约金；监理人单方更换的，委托人有权解除合同且监理人承担10000元/人·次的违约金。以上违约金在支付当期监理酬金时扣除。

（5）监理人不得更换监理人员，若确需更换必须取得委托人书面同意，若监理人擅自更换总监理工程师，监理人承担10000元/次的违约金；擅自更换专业监理工程师的，监理人承担5000元/次·人的违约金；擅自更换其他监理人员的，监理人承担3000元/次·人的违约金。以上违约金在支付当期监理酬金时扣除。

（6）监理工程师有委托代检工程质量行为的，或隐蔽验收通过但经委托人复检不符合要求的，监理人向委托人支付10000元/次的违约金。

（7）监理人未按第2.5 条约定向委托人提交报告的，监理人向委托人支付5000元/次的违约金。

（8）监理部必须对现场签证、承包人提出的设计变更、委托人发出的设计变更、设计人出具的设计变更、委托人为加快进度和现场文明而签发的指令、竣工图纸等等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理人处以扣罚超出部分费用两倍的违约金；监理工程师确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费用不能冲减超出部分费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： /。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

监理费率按中标监理费率（即     %）一次性包定，不作任何调整。

监理费结算价格=本工程监理服务费按照监理范围内的实际工程结算价乘以中标时承诺的费率计取。

- 监理报酬支付办法：①工程完成约50%后，支付实际监理酬金的20%；②竣工结算并经有关部门审定后一个月内付至总监理酬金的98.5%；④保修期满后一个月内付清余款（不计息）。

实际施工工期超过监理合同期限的，不另外计取额外附加工作酬金。

停工期间不计取酬金。停工期间，不包含在监理服务期内，监理服务期相应顺延。工程结算和保修期间每3个月提供不少于一次的走访服务；保修期间，监理人须根据工程保修需要随时到位服务。上述费用已包括在监理酬金内，不另行计取。

工程保修阶段的服务内容包括但不限于：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

其他阶段的相关服务收费均包含在总报价中不再另行计取。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方经法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖本单位公章后生效。

6.2 变更

6.2.2除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金不予补偿：

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定： / 。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： / 。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

监理人申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

第三方申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按照通用条件执行。

9. 补充条款

9.1、监理人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自更换总监理工程师及其它监理人员，否则委托人有权终止合同，合同履约保证金不予返还，由此给委托人造成的经济损失由监理人赔偿。

9.2监理人提供履约保证金的形式、金额及期限：形式：现金（转账或电汇）；金额：按签约酬金的2%。期限：现金在工程竣工验收合格后 10 天内无息退还。

9.3、监理人的监理人员必须全部及时到位；监理所需的所有检测仪器和工具由监理人负责并及时配备。

9.4、项目施工过程中的材料价格有信息价的参考信息价，如无信息价的则由监理人提出明确的意见（附详细依据）上报给委托人。

9.5、监理人收取款项时开具增值税专用发票。

附件一：

投标承诺书

温岭市城南镇营田村股份经济合作社：

- 根据已收到的城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程监理规范》、《浙江省建设工程监理管理条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿在（监理费率1.6%）的基础上下浮：        %（保留小数后两位，第三位四舍五入），并按招标文件、施工图纸要求承担上述工程施工全过程及保修阶段的监理。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

三、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形的或被有关职能部门查处的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方金额为人民币壹仟陆佰元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2024年  月  日

附件二：

城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理

投标报价计算书

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本工程施工合同价 | 5129490元 |  |
| 2 | 监理费率 | 1.6% |  |
| 3 | 下浮率 | - % | 监理费率下浮率范围：-8.00%～-13.00% （含-8.00%、-13.00%） |
| 4 | 监理费投标报价： | __________元 | 1×2×（100%+3） |
| 本表结转至附件一投标承诺书 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

日期：         年   月    日

附件三：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我             （姓名）系         						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	     	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人身份证号码：                                  联系电话：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：       年    月    日

附件四：

投标保证金退款账户信息（投标人基本账户）

我公司参加城南镇营田村一事一议大平坦露营基地建设工程监理的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币壹仟陆佰元整，¥1600.00， 请退还至：户名                                    ，

开户行                                 ，

联行号                                 ，

帐号                                   。